СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2015г. № 23.4

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Петровский сельсовет» Черемисиновского

района Курской области на период 2013-2022 годы

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказа Минрегионразвития Российской Федерации от 06.05.2011г №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», федерального закона от 30.12.2004г № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», федерального закона от 23.11.2004 №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Собрание депутатов Петровского сельсовета РЕШИЛО:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2013-2022 годы.

2.Решение вступает в силу со дня его  обнародования в установленном порядке.

Глава Петровского сельсовета                                                А.А.Руденский

# Утверждена

Решением Собрания депутатов

Петровский сельсовет

от 28.04.2015г №23.4

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Петровский сельсовет»

Черемисиновского района Курской области на 2013-2022 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования   «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2013-2022 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Петровский сельсовет” Черемисиновского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Петровского сельсовета Черемисиновского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Петровского сельсовета Черемисиновского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Петровский сельсовет” Черемисиновского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Петровский сельсовет” Черемисиновского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования “Петровский сельсовет” Черемисиновского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 12000 тыс. рублей, в т.ч.: Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование “Петровский сельсовет” Черемисиновского района Курской области.

Муниципальное образование “Петровский сельсовет” Черемисиновского района включает в себя 1 населенный пункт. Центром муниципального образования “Петровский сельсовет” Черемисиновского района является село Петрово - Хутарь.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.201 года составила 406 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Петровский сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование  является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Черемисиновском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Петровский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 10400  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 25,6  кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства   жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 100 %, сетевым газоснабжением – 82,4 %.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Петровского сельсовета находятся – здание  сельского дома культуры, библиотеки.

Показатели индивидуального жилищного фонда

муниципального образования «Петровский сельсовет» на 01. 01. 2013 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (чел./дворов) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. Площадь домов (кв.м) | водопровод | Электроэнергия | газ | вода | электроэнергия | газ | Удельное на 1человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб. м/чел) | Вода (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | с.Петрово - Хутарь | 165 | 406 | 10400 | 406/165 | 406/165 | 376/136 | - | 165 | 106 | 24 | 560 | 730 | 6,24 | 155,12 | 152,57 |
|  | Итого по МО | 165 | 406 | 10400 | 406/165 | 406/165 | 376/136 | - | 165 | 106 | 24 | 560 | 730 | 9,07 | 243,04 | 222,65 |

Показатели  объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

МО «Петровский сельсовет»  за 2012 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия |  | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Петровский СДК | 6 | 80 | 124,7 |  | 124,7 | 124,7 |  | 124,7 | - | 1 |  | 1 | 10 | 1000 | 6000 |
| 2 | - Библиотека | - 2 | 15 | 48,7 |  | 48,7 | 48,7 |  | 48,7 |  | 1 |  | 1 | 5 | 200 | 2000 |
|  | - Итого по МО | 8 | - | 173,4 |  | 173,4 | 173,4 | - | 173,4 | - | 2 | 2 |  | 15 | 1200 | 8000 |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Петровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от ПС 35/10 «Петрово» расположенной на юго-востоке сельсовета. Загрузка трансформаторов на ПС 35/10 кВ составляет 5% что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки. По территории сельсовета проходит ЛЭП 35кВ, протяженностью около 12,4 км.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 600  кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 300 кВт.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел;

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Петровского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не получит существенного изменения и составит ~ 300 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4.Газоснабжение

Система сетевого газоснабжения в с.Петрово – Хутарь имеется .     По состоянию на 01.01.2013 года она включает в себя   15,056 км   газопровода.   Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования составляет 82,4%.  На текущий момент не подключены к сетевому газоснабжению 29 домов.

2.5. Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения в с.Петрово – Хутарь имеется .     По состоянию на 01.01.2013 года она включает в себя  6 артезианских скважин, 6 водонапорных башен,  6,9 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Жители  в летний период воду получают с перебоями или из колодцев. Но в настоящее время идет строительство водозабора ( скважина и 712м водопровода) который позволит увеличить добычу воды с 200 метровой глубины. Водопровод соединит центральную часть села с одной из окраин, тем самым будет обеспечена подача воды с окраины в центр села.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Петровский сельсовет» местами характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 70%.

Весь жилищный фонд в населенном пункте муниципального образования подключен к водопроводным сетям.

2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  «Петровский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

### Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения

по МО  «Петровский сельсовет» Черемисиновского района на 01.01.2013г.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы |  |  | Распределительные газопроводы |  |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (т. куб.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Всего | В том числе население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с.Петрово - Хутарь | 5 | 1990 | 0,0 | - | - | - | 136 | 82,4 | 466,39 | 457,55 |
|  | Итого по МО | 5 | - | 0,0 | - | - | - | 136 | 82,4 | 466,39 | 457,55 |

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### по МО «Петровский сельсовет»  Черемисиновского района на 01.01.2013г.

### Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 111 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с.Петрово - Хутарь | 6 | 1982 - 2013 | 0-70 | 6 | 1983 - 2010 | 0-70 | 6,9 | 1982- 2013 | 0-30 | 22 | 1982 - 2010 | 5-70 | 3 | 20 | 406 | 100 |
|  | Итого по МО | 6 | - | 0-70 | 6 | - | 0-70 | 6,9 | - | 0-30 | 22 | - | 5-70 | 3 | 20 | 406 | 100 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Петровский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | куб м/сутки | 129 |
| 2 | Максимальное потребление воды | куб м/сутки | 140 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | куб м/сутки | -11 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | куб.м | 46998 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | куб.м | 4700 |
|  |  | % | 10 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | куб.м | 46998 |
|  | - население | куб.м | 46382 |
|  | - бюджетные организации | куб.м | 16 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 600 |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 29,96 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 29,96 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 29,96 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования не прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1900 кв. метров жилья (таблица 7). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 29 кв. м на 1 человека (таблица 12).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1  % в год.

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2013 – 2022 годов в поселениях муниципального образования района приведено в таблице 8.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Петровский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (15 домов общей площадью 1900 кв. м) построить 0,5 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,5 км воздушных линий уличного освещения (табл. 9).

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить воздушных линий электропередачи:   0,5 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,5 км воздушных линий уличного освещения (табл. 9).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 2-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах  муниципального образования «Петровский сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с.Петрово - Хутарь | 406 | 406 | 408 | 408 | 410 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 |
|  | Итого по МО | 406 | 406 | 408 | 408 | 410 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

Муниципального  образования «Петровский сельсовет»   на 2013 – 2022 годах

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенного пункта и участка застройки | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Петрово - Хутарь | домов | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 1900 | 130 | 100 | 260 | 120 | 130 | 120 | 260 | 260 | 260 | 260 |
|  | Итого по МО | домов | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 1900 | 130 | 100 | 260 | 120 | 130 | 120 | 260 | 260 | 260 | 260 |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах муниципального образования «Петровский сельсовет»   в 2013 – 2022 годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Петрово - Хутарь | ###### Строительство ФАПа |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Строительство аптеки |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  |  | ###### Строительство магазина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2013 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах

муниципального образования «Петровский сельсовет»

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Петрово - Хутарь | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Итого по МО | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

### для обеспечения коммунальными услугами

вводимых в 2013 – 2022 годах объектов социальной сферы

в населенных пунктах муниципального образования

«Петровский сельсовет»

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Петрово - Хутарь | ###### Фельшерско – акушерский пункт | - | 1/250 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | ###### Аптека | - | 1/160 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | ###### Магазин | - | 1/160 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Итого по МО |  | - | 4/730 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Петровский сельсовет»   на 2013-2022 годы

Таблица  11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с.Петрово - Хутарь | 10400 | 0 | 230 | 10630 | 0 | 380 | 11010 | 0 | 250 | 11260 | 0 | 520 | 11780 | 0 | 520 | 12300 |
|  | Итого по МО | 10400 | 0 | 230 | 10630 | 0 | 380 | 11010 | 0 | 250 | 11260 | 0 | 520 | 11780 | 0 | 520 | 12300 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Петровский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда ( кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда ( кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда ( кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда ( кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда ( кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Петрово - Хутарь | 10630 | 408 | 26,1 | 11010 | 410 | 26,9 | 11260 | 411 | 27,4 | 11780 | 413 | 28,5 | 12300 | 415 | 29,6 |
|  | Итого по МО | 10630 | 408 | 26,1 | 11010 | 410 | 26,9 | 11260 | 411 | 27,4 | 11780 | 413 | 28,5 | 12300 | 415 | 29,6 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании в 2013-2022 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Петрово - Хутарь | 408 | 40 | 16320 | 410 | 45 | 18450 | 411 | 50 | 20550 | 413 | 55 | 22715 | 415 | 60 | 24900 |
|  | Итого по МО | 408 | 40 | 16320 | 410 | 45 | 18450 | 411 | 50 | 20550 | 413 | 55 | 22715 | 415 | 60 | 24900 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Петровский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В населенных пунктах муниципального образования в период 2013-2017 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению в населенных пунктах муниципального образования существующий индивидуальный жилищный фонд (табл.14).

Для осуществления данной задачи в период 2013-2017 годов планируется построить 1,5  км распределительных газопроводов (табл.15).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (15 домов общей площадью 1900 кв. м) построить 0,5 км газопровода (табл. 9).

Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается построить 0,5 км газопровода (табл.10).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Петровский сельсовет в 2013-2022 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с.Петрово - Хутарь | Индивидуальные жилые дома | дом | 29 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | дом | 29 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз строительства газопровода для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании в 2013-2022 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с.Петрово - Хутарь | Индивидуальные жилые дома | км | 1,5 | - | 0,5 | - | 1,0 | -- | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | км | 1,5 | - | 0,5 | - | 1,0 | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Петровский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Петрово - Хутарь | 408 | 1000 | 408 | 410 | 1000 | 410 | 411 | 1000 | 411 | 413 | 1000 | 413 | 415 | 1000 | 415 |
|  | Итого по МО | 408 | 1000 | 408 | 410 | 1000 | 410 | 411 | 1000 | 411 | 413 | 1000 | 413 | 415 | 1000 | 415 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Петровский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (15 домов общей площадью 1900 кв. м) построить 0,5 км водопровода (табл. 9).

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается 0,5 км водопровода (табл. 10).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 2-х артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 2-х водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 1,0  км водопроводных сетей (табл.17).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Петровский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 17

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Пр-ть (м3/час) | Год ввода | Ур-нь Износа (%) | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Петрово - Хутарь | 6 | 5,37 | 1982 - 2013 | 10 - 70 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 6 | 5,37 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Петрово - Хутарь | 6 | 1983 - 2010 | 5-70 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 6 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее срстояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с.Петрово - Хутарь | 6,9 | 1982 - 2013 | 30 | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 6,9 | - | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Петровский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункт | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с.Петрово - Хутарь | 408 | 24 | 9792 | 410 | 44 | 18040 | 411 | 44 | 18084 | 413 | 44 | 18172 | 415 | 44 | 18260 |
|  | Всего по МО | 408 | 24 | 9792 | 410 | 44 | 18040 | 411 | 44 | 18084 | 413 | 44 | 18172 | 415 | 44 | 18260 |

## 3.5.Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Петровский сельсовет» на период 2013-2022 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 1 единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Петровский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 19

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 406 | 2,1 | 852,6 | 224,7 | 1077,3 |
| 2 | 2014 | 408 | 2,1 | 856,8 | 221,6 | 1078,4 |
| 3 | 2015 | 408 | 2,1 | 856,8 | 228,8 | 1085,6 |
| 4 | 2016 | 410 | 2,2 | 902,0 | 225,5 | 1127,5 |
| 5 | 2017 | 410 | 2,2 | 902,0 | 225,5 | 1127,5 |
| 6 | 2018 | 411 | 2,2 | 904,2 | 229,4 | 1133,6 |
| 7 | 2019 | 412 | 2,2 | 906,4 | 235,8 | 1142,2 |
| 8 | 2020 | 413 | 2,3 | 949,9 | 232,8 | 1182,7 |
| 9 | 2021 | 414 | 2,3 | 952,2 | 238,8 | 1191,0 |
| 10 | 2022 | 415 | 2,3 | 954,5 | 235,6 | 1190,1 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Петровский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 20

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (тыс. чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 406 | 2,1 | 852,6 | 224,7 | 1077,3 |
| 2 | 2014 | 408 | 2,1 | 856,8 | 221,6 | 1078,4 |
| 3 | 2015 | 408 | 2,1 | 856,8 | 228,8 | 1085,6 |
| 4 | 2016 | 410 | 2,2 | 902,0 | 225,5 | 1127,5 |
| 5 | 2017 | 410 | 2,2 | 902,0 | 225,5 | 1127,5 |
| 6 | 2018 | 411 | 2,2 | 904,2 | 229,4 | 1133,6 |
| 7 | 2019 | 412 | 2,2 | 906,4 | 235,8 | 1142,2 |
| 8 | 2020 | 413 | 2,3 | 949,9 | 232,8 | 1182,7 |
| 9 | 2021 | 414 | 2,3 | 952,2 | 238,8 | 1191,0 |
| 10 | 2022 | 415 | 2,3 | 954,5 | 235,6 | 1190,1 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Петровский сельсовет»

Таблица 21

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Контейнерные машины | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тракторные тележки | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ассенизационные машины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |

Раздел 4. Целевые показатели Программы (с нарастающим итогом)

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | - | - | - | - |  | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 2 | Количество построенного газопровода | км | - | 0,5 | - | 1,0 |  | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | 1 | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | - | - | - | - |  | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | - | - | 1,0 |  | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 82,4 | 88,5 | 92,0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 95,0 | 98,0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 130 | 100 | 260 | 120 |  | 130 | 120 | 260 | 260 | 260 | 260 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 130 | 100 | 260 | 120 |  | 130 | 120 | 100 | 200 | 100 | 200 |
|  | -водоснабжения |  | 130 | 100 | 260 | 120 |  | 130 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| 10 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов водоснабжения. | млн.руб. | - | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,0 |  | - | 1,0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 |  | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | - | 0,0 | 2 | 4 | 6 |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - вододоснабжения | % | 70 | 70 | 60 | 5 | 5 |  | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| 14 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению жилых домов муниципального образования «Петровский сельсовет» в рамках Программы газификации Черемисиновского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 1,5 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в МО предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 24

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Петровский сельсовет» 2013 – 2022 годы ( в ценах 2013 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Петрово - Хутарь | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,3 км Уличн. освещение- 0,3 км | 0,5 0,3 Итого-0,8 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 15 домов (1900 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство ФАПа | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км | 0,2 Итого-0,2 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство аптеки | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,1 Итого-0,1 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство магазина | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ – 0,05км | 0,1 Итого-0,1 | 2013- 2022 | Обеспечение электроэнергией | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газоснабжение с. Петрово - Хутарь | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 0,4 км | 0,4 | 2014-2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2015 | 2022 | Средства бюджета |
| 2 | Газоснабжение с.Петрово - Хутарь | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 0,6 км | 0,6 | 2016-2017 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2022 | Средства бюджета |
| 4 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Петрово - Хутарь | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,3 км | 0,3 | 2013-2022 | Обеспечение газом 15 домов (1900 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство ФАПа | Газоснабжение | Распределительный газопровод – 0,1 км | 0,1 | 2013-2022 | Обеспечение газом | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство аптеки | Газоснабжение | Распределительный газопровод – 0,05 км | 0,05 | 2020 | Обеспечение газом | 2021 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Строительство магазина | Газоснабжение | Распределительный газопровод – 0,05 км | 0,05 | 2022 | Обеспечение газом | 2022 | 2022 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Петрово - Хутарь | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,5 км | 1,0 | 2019-2022 | Обеспечение водой 15 домов (1900 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство ФАПа | Водоснабжение | Водопровод – 0,1 км | 0,2 | 2013-2022 | Обеспечение водой | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство аптеки | Водоснабжение | Водопровод – 0,05 км | 0,1 | 2020 | Обеспечение водой | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство магазина | Водоснабжение | Водопровод – 0,05 км | 0,1 | 2021 | Обеспечение водой | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Строительство водопровода закольцовки | Водоснабжение | Водопровод – 0,3 км | 0,6 | 2022 | Обеспечение водой | 2022 | 2022 | Средства бюджета |
| 8 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 2 ед. Водонапорные башни – 2 ед. Водопроводные сети – 1,0 км | 1,0 1,0 2,2 Итого-4,4 | 2013-2021 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | 2022 | 2022 | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |

- Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2015 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2015 | 2015 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -20 ед. | 0,2 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | строительство контейнерных площадок 12 ед. | 0,48 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед. | 2,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2013 | Улучшение санитарного состояния территории города | 2013 | 2013 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники -  заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 12000 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 24 и25.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Петровский сельсовет» на 2013-2022 годы (млн.р.)

Таблица 24

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 1,2 | - | - | - | 1,2 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 1,5 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 6,4 | 5,9 | - | - | 0,5 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 2,9 | 0,22 | - | 2,68 | - |
|  | Всего по Программе | 12,0 | 7,42 | 0,2 | 2,68 | 1,7 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Петровский сельсовет» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 25

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 1,5 | - | 0,5 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 6,4 | - | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 2,9 | 0,62 | 0,1 | 0,1 | 1,06 | 0,16 | 0,16 | 0,7 | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 12,0 | 0,62 | 1,6 | 1,1 | 4,26 | 1,16 | 1,36 | 1,7 |  |  |  |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Петровский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.